- 附件2

集中供热新接入网流程图

需要提交以下资料：

- 个人办理：

①房产证或不动产证原件及复印件1份；

②入暖申请书（产权所有人签字）。

- 企业及单位办理：

①供热入网申请书加盖公章；

②政府审批文件，规划部门建审总平面图；

③法人客户提供营业执照，代理申请人员提供法人委托书；

④管网及换热站预留位置平面图；

⑤本项目负责人职务、姓名、电话；⑥一、二网换热站设计、施工单位资质；

⑦一、二网换热站设计图纸。

开 始

—

提交申请资料

补正资料

一次性告知

需补齐资料

受理审查

(3个工作日）

资料不全或不符合规定

不具备供热

接入条件

现场勘查

（2个工作日以内）

具备供热条件

开始施工建设

退回供热

入网申请

过程管理（以下需要热力公司参与）：1.一、二网换热站材料验收；

2.一、二网管线回填前验收；

3.一、二网换热站运行试验。

合 格

竣工验收

（3个工作日）

整 改

不合格

需要提供以下资料：

1.供热申请报告；

2.竣工图纸、资料（纸质、电子版）；

3.测绘报告（第三方测绘公司）；

4.竣工验收报告（住建局）；

5.住户信息（纸质、电子版）；

6.供热协议、合同；热费缴清凭证。

合格

整改完毕

提交申请供热资料

告知原因

并整改

受理审查

（3个工作日）

）

审查不合格

备注:

1.承诺期限30个工作日（不含建设、设计周期）；

2.并联审批单位：工程施工涉及电信、天然气、自来水、污水、

广电网络、地勘（有资质的）、市自然资源局伊州分局、

审查合格开阀供热

（2个工作日）

市住建局、区交通局、区住建局、市公安局伊州区

分局相关单位审批；

竣工验收涉及本公司生产技术科、

维修中心、收费中心联合验收；

3.其它事项说明：如遇天气、自然灾害、

办  结

意外事故等特殊原因，可能会造成工程

施工延期。