附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：特定类-电子政务外网安全升级改造项目

实施单位（公章）：哈密市伊州区人民政府办公室

主管部门（公章）：哈密市伊州区人民政府办公室

项目负责人（签章）：严超年

填报时间：2025年05月19日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
为保障哈密伊州区门户网站持续稳定运行，结合网站政务公开工作及系统建设实际情况，按照《互联网信息服务管理办法》、《关于全面推进政务公开工作的意见》、《关于开展第一次全国政府网站普查的通知》、《政府网站发展指引》、《关于进一步做好政府网站建设有关工作的通知》和2024年政府对政府部门网站的绩效评估要求，在2024-2025年期间，进一步健全网站建设和内容管理体系，保障网站系统的安全、正常运行，提高哈密伊州区网站质量水平、服务效率，为政务服务工作提供更全面、有力的运维保障支持。
2.主要内容及实施情况
本项目于2024年1月开始实施，截至2024年12月已全部完成，通过本项目的实施，有效保障网站安全平稳运行，保障网站网络连通顺畅。提供电话咨询、QQ、远程协助支持等人工服务。提高了网站应急响应能力。有效提升了政府网站日常运维工作能力和日常监测巡检能力。
3.资金投入和使用情况
2024年财政计划拨付27万元，项目于2024年1月28日批复预算资金27万元，截至2024年12月31日，项目用于政府网站建设和运行维护经费支出，项目资金支付27万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：（1）基础运维服务是作为门户网站运维的常态化运维服务，提供保障网站平台运行稳定、链接畅通、应急保障等服务；（2）日常运维服务：网站内容页日常维护、网站栏目日常维护、专题活动页面制作、重大活动及节假日调整、节假日网站安全保障、人员驻场运维服务；（3）日常监测：根据国办检查指标，针对政府网站进行7*24小时实时监测，实现网站健康指数，严重错敏信息等方面的监测、检查和统计，及时提供问题告警，支持手机短信、微信、邮件等告警方式；（4）全面检测：按照最新的国办秘函19号文件中的9个一级指标、37个二级指标以及加分指标进行全面检测。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：制作专题活动网络页面数量不低于3个；
数量指标：网站检测服务次数不低于4次
质量指标：网站栏目监测服务质量达标率达到100%；
时效指标：网站检测及运维服务期间达到1年。
2.成本指标
经济成本指标
经济成本指标
3.效益指标
社会效益指标：电子政务网络系统运行性功能不断优化。
4.满意度指标
满意度指标：使用成员单位及个人满意度不低于98%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对政府网站建设和运行维护经费项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益30分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重4分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。
（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：管理制度健全性，权重5分，制度执行有效性，权重6分。
（3）项目产出
数量指标：制作专题活动网络页面数量不少于3个，网站检测次数不少于4次，权重6分；
质量指标：网站栏目监测服务质量达标率，权重5分；
时效指标：网站监测及运维服务期间，权重5分。
成本指标：权重7分。
（4）效益指标
社会效益指标：电子政务网络系统运行性功能优化，权重30分。
（5）满意度指标
服务对象满意度指标：使用成员单位及个人满意度，权重8分。
3.评价方法
政府网站建设和运行维护经费项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展使用成员单位及个人满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分18.00分，项目过程得分20.00分，项目产出得分30分，项目效益得分18分，项目满意度得分10分。
综合评价结论：1.项目决策方面，项目立项符合国家法律法规、行业发展规划和相关政策，立项依据充分；项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，预算确定的项目投资额或资金量相匹配，预算按照项目内容，包括人力、商品和服务、资本性等各类支出，分别测算成本，但存在项目绩效目标细化不够具体的细微问题；2.项目过程方面，财务和业务管理制度合法、合规、完整。本年度内预算安排项目资金27万元，实际到位资金27万元，资金到位率100%，项目合同书、验收报告齐全并及时归档，但无技术鉴定资料；3.项目产出方面，制作专题活动网络页面数量3个，全年完成网站检测服务次数4次，并出具季度监测报告，服务质量达标率100%，网站监测及运维服务实际服务期间与计划服务实际一致，网站检测服务年费、网站日常运维服务年费实际成本与计划成本均一致；4.项目效益方面，电子政务外网系统运行性功能得到不断提升，网站检测服务效能也基本达到预期目标；5.项目满意度方面，使用成员单位及个人满意度≥98%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项
立项依据充分性，满分8分，得分8分，得分率100%。
本项目是由伊州区电子政务服务中心提出申报，于2023年1月批复设立，2024年我单位根据《政府网站发展指引》、《关于进一步做好政府网站建设有关工作的通知》文件要求组织实施该项目。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分2分，得分2分，得分率100%。
通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
（2）绩效目标合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
项目绩效目标与实际工作内容具有高度相关性，预期产出效益和效果符合正常的业绩水平，与预算确定的项目投资额或资金量相匹配，但存在项目绩效目标细化需进一步完善与具体。
3.资金投入
（1）资金分配合理性，满分2分，得分2分，得分率100%。
预算测算内容符合相关政策文件规定和相关行业、领域管理标准，支出标准，符合社会实际支出水平。
（2）预算编制科学性，满分5分，得分3分，得分率60%。
预算按照项目具体内容，包括人力、商品和服务、资本性等各类支出，分别测算成本，预算根据事权划分准确核定本级财政。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分2分，得分2分，得分率100%。
本年度内预算安排项目资金10万元，实际到位资金10万元，资金到位率100%；
（2）预算执行率与资金使用合规性，满分10分，得分10分，得分率100%。
实际到位资金10万元，实际支出10万元，预算执行率100%。
2.组织实施
（1）管理制度健全性，满分4分，得分2分，得分率50%。
根据项目财务和业务管理制度合法、合规、完整，但未制定上位法。
（2）制度执行有效性，满分4分，得分3分，得分率75%。
遵守相关法律法规和相关管理规定，项目合同书、验收报告齐全并及时归档，项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等落实到位，但无技术鉴定资料。

（三）项目产出情况

1.产出数量
制作专题活动网络页面数量，满分8分，得分8分，得分率100%。按预算计划制作专题活动网络页面数量3个。
2.产出质量
网站栏目监测服务质量达标率，满分8分，得分8分，得分率100%。
网站栏目监测服务质量达标率100%。
3.产出时效
网站监测及运维服务期间，满分6分，得分6分，得分率100%。
网站监测及运维服务实际服务期间与计划服务实际一致。
4.产出成本
网站检测服务年费，满分8分，得分8分，得分率100%。
网站检测服务年费实际成本与计划成本一致。

（四）项目成本情况

1.实施效益
电子政务网络系统运行性功能优化，满分20分，得分18分，得分率90%。
电子政务外网系统运行性功能得到不断提升，网站检测服务效能也基本达到预期目标。

（五）满意度情况

服务对象满意度
使用成员单位及个人满意度，满分10分，得分10分，得分率100%。
使用成员单位及个人满意度≥98%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
1.聚焦重点任务，推动项目工作落地落实
为有效推进项目工作开展，提高财政资金使用效益，项目领导小组进一步强化项目意识，对照计划全面梳理重点任务，仔细谋划、紧抓落实，理顺内部分工和工作流程，明确责任和时间节点，一项一项抓好具体落实，确保了项目按时保质完成，保障了项目效益发挥。
2.坚持问题导向，加强执行监控，提高资金效益
紧抓预算执行动态监控，提高资金使用效益。坚持以问题为导向，以财政部门的绩效监控为契机，通过资料审核对资金执行进度及绩效目标实现程度开展审核，对绩效监控中发现的问题及时整改，强化资金使用过程管理，有效降低了资金偏离政策目标的风险，提高了资金使用效益。
3.强化绩效目标刚性约束，及时对项目进行跟踪问效
加强绩效目标的刚性约束，及时对项目实施进度与资金支付进度进行全程跟踪问效，发现问题及时解决，对于重大问题实行集体讨论，确保项目按计划进行，项目资金支付安排高效、合理，杜绝截留、挤占或挪用项目资金的情况发生。
（二）存在问题及原因分析
1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.项目支出绩效评价存在单位限性，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

1.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
2.项目支出绩效评价存在局限性，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的局限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位局限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

七、其他需要说明的问题

无