附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知

实施单位（公章）：哈密市伊州区水利局

主管部门（公章）：哈密市伊州区水利局

项目负责人（签章）：刘文玲

填报时间：2025年05月21日

一、基本情况

（一）项目概况

为增强预算编制的完整性，加快中央转移支付资金支出进度，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号）要求，提前下达2024年中央水利发展资金预算。主要内容有：1.山洪灾害防治及维修养护46万元，2.农村饮水工程维修养护110万元，3.小型水库维修养护96.5万元，4.水资源刚性约束与调度20万元，5.农业水价综合改革200万元，6.地下水超采治理2210万元。

（二）项目绩效目标

总体目标：开展有关水利建设和维修养护及地表水置换地下水工程，推动水利改革发展。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。

（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。

（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。

（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
    （1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。

（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程

（1）项目全过程资料档案复核

采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
  （2）检查内容和过程

一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。发放调查问卷开展受益居民满意度调查工作。
  （3）撰写报告情况

根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分95.18分，自评结果为“优”，其中项目决策得分15分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分30分，项目满意度得分8分。综合评价结论：项目决策方面，项目立项根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农〔2023〕85号）要求。符合相关规定要求，绩效目标设置明确，符合部门履职工作需求；项目过程方面，本项目共计申请资金2682.50万元，实际到位资金2682.50万元，实际支付资金2251.48万元，资金到位率100%，预算执行率均达到83.9%；项目产出方面，项目共计优化卫星雨量站7个，更新4G雨量站2个，更新卫星通信信道2个，农村饮水工程维修养护3处，解决水质有问题工程1处，小型水库维修养护16座，开展农业水价综合改革，实施伊州区地下水超采治理地表水置换地下水工程一期（东郊草场片区），资金拨付合规，阶段性工程完工及时，拨付资金2251.48万元符合预期计划标准；项目效益方面，解决了水质有问题水源1处；项目满意度方面，根据工程受益群众满意度收集情况，对项目实施进度、项目实施政策等均表现为满意，满意度达90%。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

1.项目立项

（1）立项依据充分性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项是为增强预算编制的完整性，加快中央转移支付资金支出进度，根据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》（新财农[2023]85号）要求，提前下达2024年中央水利发展资金预算。符合发展规划要求，属于部门履职所需。

（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标

（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标为“关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知。主要包括优化卫星雨量站7个，更新4G雨量站2个，更新卫星通信信道2个，农村饮水工程维修养护3处，解决水质有问题工程1处，小型水库维修养护16座，开展农业水价综合改革，实施伊州区地下水超采治理地表水置换地下水工程一期（东郊草场片区）等工程。”，绩效目标包含了预期产出，并通过清晰、可衡量的指标予以体现，，但年度总体目标缺少预期效益情况，不符合部门工作任务要求。

（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目绩效目标细化分解为具体指标，绩效目标内容与项目相关，产出和效益符合正常业绩水平，资金投入与预算资金相匹配。绩效目标设置合理可行。
3.预算编制

（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目依据自治区财政厅《关于提前下达2024年中央水利发展资金预算的通知》要求，测算项目资金2682.50万元，测算标准合理。

（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。项目资金测算主要依据项目工程概算，概算内容中明确了各分项工程费用，费用明细详细，测算过程细化清晰。

（二）项目过程情况

1.资金管理

（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。项目预算2682.50万元，2023年12月收到提前下达中央资金2682.50万元，资金到位率100%。

（2）预算执行率，满分6分，得分5分，得分率83.93%。项目实际到位资金2682.50万元，截至2024年12月31日，项目支出工程费用2251.48万元，预算执行率为83.9%。

2.组织实施

（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，未发现违规问题。

（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。财务制度方面，我局为保障项目资金合理支出，制定《预算管理内部控制制度》，规定项目支出的合理流程，制度制定合法、合规。

（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。项目支出遵守财务法律法规和自治区项目管理要求的各项规定，支出凭证、收据等相关资料齐全，项目实施所需的人员齐备，符合制度工作要求。

（三）项目产出情况

1.产出数量

（1）农村饮水工程维修养护数量，满分4分，得分4分，得分率100%。根据项目工作计划要求，农村饮水工程维修养护数量3处，根据项目验收报告显示，实际农村饮水工程维修养护数量3处，符合计划要求。

（2）小型水库工程维修养护座数，满分4分，得分4分，得分率100%。根据项目工作计划要求，小型水库工程维修养护座数16座，依据验收报告显示，小型水库工程维修养护实际座数16座，符合计划要求。

（3）山洪灾害防治非工程措施设施维修养护个数，满分3分，得分3分，得分率100%。项目按照工作计划，山洪灾害防治非工程措施设施维修养护实际个数11个，符合计划要求。

2.产出质量

工程验收合格率，满分3分，得分3分，得分率100%。项目按照工作计划，要求项目验收合格率为100%，通过验收报告显示，建设工程验收合格率为100%，符合计划要求。

- 产出时效

- 工程进度按期完成率，满分3分，得分3分，得分率100%。根据建设项目工程实际建设工期达到预期目标，故本次自评工作中，评价阶段性工作完工及时情况，根据承包公司工程进度及请款情况，项目阶段性工作完工及时率为100%。

- 产出成本

- 水利工程建设维护费用，满分3分，得分2.5分，得分率83.93%。根据项目合同规定，项目计划支付工程费用2682.50万元，根据项目支出凭证及相关收据，项目实际支付2245.81万元，符合成本控制要求。

- 项目效益情况

- 社会效益

- 解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量，满分30分，得分30分，得分率100%。本项目2024年实际完成解决农村饮水工程水质存在问题的工程数量1处，符合计划要求。

- （五）满意度情况

服务对象满意度

工程受益居民满意度，满分8分，得分8分，得分率100%。本项目向工程受益群众随机发放满意度问卷10份，问卷内容主要包括工程进度满意度、政策满意度等，实际回收满意度问卷10份，满意度情况大部分为满意，整体居民满意度为90%。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法

一是建立高效决策机制，明确决策责任与权限，明确相关人员的决策责任与权限，确保决策能够快速、准确地做出，避免决策拖延或责任不清。设立项目管理小组，根据项目规模和复杂性，设立专门的项目管理小组，负责项目的重大决策，确保决策的专业性和高效性。

二是强化决策分析与评估。开展决策前分析，在做出决策前，对项目现状、风险等进行全面分析，收集相关信息和数据，为决策提供科学依据。建立决策评估体系，制定决策评估标准和流程，对决策方案进行量化评估，确保选择最优方案。

三是加强决策沟通与协调。促进信息共享，建立有效的信息共享机制，确保决策所需的信息能够及时、准确地传递给相关人员。强化跨部门沟通，加强项目实施部门内部及与其他部门之间的沟通，确保决策过程中各方意见得到充分表达和讨论。

主要问题是资金支付有偏差，未做好项目进度实施安排，年度目标设置为“水利工程建设维护费用不超过2682.50万元”，实际支付2245.81万元，主要原因在于我局预算绩效管理意识仍有待提高。

六、有关建议

建议提升预算绩效管理水平，首先我局按照全面实施预算绩效管理的要求，及时、准确填报项目支出绩效目标申报表，并确保绩效目标设定具有适当性，绩效指标表述规范、符合项目实际且可衡量。其次我局在后续工作中将加强对部门科室的绩效培训力度，推动科室业务工作开展的同时重视绩效管理，理解绩效基本概念，提高单位绩效工作质量。

七、其他需要说明的问题

无