附件2：

项目支出绩效自评报告

（   2024  年度）

项目名称：伊州区城市生态绿化养护项目

实施单位（公章）：新疆维吾尔自治区哈密河国家湿地公园管理处

主管部门（公章）：新疆维吾尔自治区哈密河国家湿地公园管理处

项目负责人（签章）：牟宗军

填报时间：2025年05月16日

一、基本情况

（一）项目概况

1.项目背景
新疆维吾尔自治区哈密河国家湿地公园管理处，伊州区城市生态绿化养护项目预算资金2203万元，主要为新增哈密河流域生态治理政府购买第三方湿地公园管护服务，按照管辖区域对中心景观轴、湿地公园内进行管理和整治。改善湿地公园生态环境，恢复河坝生态环境，营造干净、整洁的环境。
2.主要内容及实施情况
主要内容：哈密河生态恢复工程的浇灌、整枝修剪、施肥，种植除草、病虫害防治、涂白、支撑、补植和防寒、园林设施的维护和保养、绿地内卫生环境整治等内容。
项目实施主体：哈密河国家湿地公园管理处主要职责是贯彻执行国家、自治区、市、区有关湿地保护的政策、法规，负责哈密河景观带及湿地公园综合管理工作；负责湿地公园管理处人力资源管理、资金流动和湿地公园相关档案的管理；组织协调有关部门开展湿地公园的科研，野生动物的保护、救助及疫病监测与防治；开展湿地保护的宣传教育活动;负责对湿地生态系统进行日常管理工作。
人员编制和领导职数：哈密河国家湿地公园管理处核定全额预算事业编制30名，实有人数29人，退休49人，财政聘用7人，领导职数核定为两人。
3.资金投入和使用情况
伊州区城市生态绿化养护项目计划拨付2203万元，项目于2024年1月1日批复预算资金2203万元，截至2024年12月31日，项目用于支付湿地公园绿化维护及公园设施管护，项目资金支付2203万元，资金到位率100%，预算执行率为100%。

（二）项目绩效目标

本项目总体目标为：该项目计划投入2203万资金，计划管理12个公园，主要为哈密河生态恢复工程的浇灌、整枝修剪、施肥，种植除草、病虫害防治、涂白、支撑、补植和防寒、园林设施的维护和保养、绿地内卫生环境整治等内容，使周边群众加强对湿地的了解，提高湿地保护意识，为区域社会经济的可持续发展提供生态环境保护。
根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）等文件精神，结合项目相关信息，将年度目标细化分解，最终确定该项目阶段性目标如下：
1.产出指标
数量指标：生态绿化养护湿地数不低于10处；
质量指标：生态绿化养护覆盖率达到95%；
时效指标：生态绿化养护及时率达到100%。
2.成本指标
经济成本指标：城市生态绿化养护实际成本不高于2203万元。
3.效益指标
生态效益指标：有效改善湿地等生态系统功能；
社会效益指标：有效推动湿地保护与恢复力度。
4.满意度指标
满意度指标：市民满意度不低于95%。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

我单位根据《自治区财政支出绩效评价管理暂行办法》（新财预〔2018〕189号）文件精神，对伊州区城市生态绿化养护项目绩效目标实现情况进行自评。
通过对本项目开展绩效自评，全面分析该项目资金使用、管理和项目实施等情况，规范项目申报、公示、审批、实施、监管、验收及资金发放等程序，对项目主管单位和实施单位的资金分配、管理等制度进行自查，加强项目实施管理，强化财政支出绩效理念，提高资金使用效益。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则
（1）科学公正。绩效评价应当运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。
（2）统筹兼顾。单位自评、部门评价和财政评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。单位自评应由项目单位负责实施，即“谁支出、谁自评”。部门评价和财政评价应在单位自评的基础上开展，必要时可委托第三方机构实施。
（3）激励约束。绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励导向，有效要安排、低效要压减、无效要问责。
（4）公开透明。绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。
2.评价指标体系
本项目评价指标体系采用项目绩效自评表与决策、过程自定指标相结合方式，其中项目决策17分，项目过程23分，项目产出22分，项目效益20分，项目满意度8分，详细情况见附件2：
（1）项目决策
项目立项：立项依据充分性，权重2分；立项程序规范性，权重2分。
绩效目标：绩效目标明确性，权重4分；绩效目标合理性，权重4分。
预算编制：测算标准合理性，权重3分；测算过程细化度，权重2分。

（2）项目过程
资金管理：资金到位率，权重6分；预算执行率，权重6分。
组织实施：资金使用合规性，权重4分，管理制度健全性，权重4分，制度执行有效性，权重3分。
（3）项目产出
数量指标：生态绿化养护湿地数量，权重6分；
质量指标：生态绿化养护覆盖率，权重5分；
时效指标：生态绿化养护及时率，权重5分。
成本指标：城市生态绿化养护实际成本，权重6分。
（3）效益指标
社会效益指标：有效推动湿地保护与恢复力度，权重10分；
生态效益指标：有效改善湿地等生态系统功能，权重10分。
（4）满意度指标
服务对象满意度指标：市民满意度，权重8分。
3.评价方法
伊州区城市生态绿化养护项目绩效评价主要通过项目单位自评、主管部门监督、财政部门参评的方式开展绩效评价工作。
绩效评价的方法主要包括：成本效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、核实法等。根据评价指标的具体情况，可采用一种或多种方法。
（1）成本效益分析法。是指将投入与产出、效益进行关联性分析的方法。
（2）比较法。是指将实施情况与绩效目标、历史情况、不同部门和地区同类支出情况进行比较的方法。
（3）因素分析法。是指综合分析影响绩效目标实现、实施效果的内外部因素的方法。
（4）最低成本法。是指在绩效目标确定的前提下，成本最小者为优的方法。
（5）公众评判法。是指通过专家评估、公众问卷及抽样调查等方式进行评判的方法。
（6）核实法。是收集包括书面资料以外的信息以证实书面资料及其所反映经济活动的真实，合法，合理，有效和正确的方法。
4.评价标准
绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较。
单位自评采用定量与定性评价相结合的比较法，总分由各项指标得分汇总形成。

（三）绩效评价工作过程

1.前期准备
（1）整理项目全过程资料建档：资金及项目批复文件、绩效目标申报表、可行性研究报告或实施方案、（招标文件）绩效目标过程监控表、验收报告（或决算）、资金支付或会计凭证、满意度调查问卷。作为评价基础资料。
（2）采取“年初绩效目标预定与实施效果比较法”进行评价，评价指标体系以绩效目标申报指标为依据。
2.组织过程
（1）项目全过程资料档案复核
采取现场和非现场评价相结合的方式实施评价，核查核实评价基础资料，主要是：相关政策文件、项目实施情况、资金支出情况、项目完成情况。对缺少的印证资料进行补充，对由资金下发不及时和跨年度等原因导致未完成项目，提供相关说明和批复文件。
（2）检查内容和过程
一是专项资金是否存在截留、挪用，支付审批是否合规、是否存在用途改变、范围超支和虚列项目支出等情况；二是项目实施是否符合专项管理办法，流程和管理制度是否合规；三是项目完成情况的真实性和绩效目标完成情况分析。
发放调查问卷开展湿地公园周边市民满意度调查工作。
（3）撰写报告情况
根据所搜集的印证材料，按绩效评价原理和指标体系进行分析、评价和汇总，撰写绩效自评报告，并在规定时间上报。

三、综合评价情况及评价结论

本次项目自评满分100分，自评得分100分，自评结果为“优”，其中项目决策得分17分，项目过程得分23分，项目产出得分22分，项目效益得分20分，项目满意度得分8分。
综合评价结论：项目决策方面，立项依据较为充分，绩效目标明确，测算标准合理；项目过程方面，资金到位及时，管理制度较为健全；项目产出方面，通过公园管护项目的实施，解决了哈密市湿地公园十园两广场等公共休闲场所公园环境卫生及管护的问题；项目效益方面，对生态环境改善有一定的影响；项目满意度方面，为市民提供了舒适的环境。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况
1.项目立项
（1）立项依据充分性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目是由哈密河国家湿地公园管理处提出申报，于2024年1月批复设立，2024年我单位组织实施该项目。项目立项符合国家法律法规、自治区和地区行业发展规划和政策要求，属于本部门履职所需。
（2）立项程序规范性，满分2分，得分2分，得分率100%。项目立项符合规定程序，审批文件等材料合规、完整，有完整的评估程序和集体决策。
2.绩效目标
（1）绩效目标明确性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目制定了项目支出绩效目标，明确了项目总体思路及总目标、并对项目任务进行了详细分解，对目标进行了细化。
（2）绩效目标合理性，满分4分，得分4分，得分率100%。
本项目已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，并通过清晰、可衡量的指标值予以体现，与项目目标任务数或计划数相对应。
3.预算编制
（1）测算标准合理性，满分3分，得分3分，得分率100%。
根据决策依据编制工作计划和经费预算，经过与部门市政府分管领导进行沟通、筛选确定经费预算计划，上党委会研究确定最终预算方案。
（2）测算过程细化度，满分2分，得分2分，得分率100%。
预算编制经过科学论证，内容与项目内容匹配，项目投资额与工作任务相匹配。

（二）项目过程情况

1.资金管理
（1）资金到位率，满分6分，得分6分，得分率100%。
伊州区城市生态绿化养护项目计划拨付2203万元，项目于2024年1月1日批复预算资金2203万元，资金到位率100%。
（2）预算执行率，满分6分，得分6分，得分率100%。
该项目所需财政资金能够足额拨付到位，到位率100%，分别于2024年5月、9月、11月、12月共计支付2203万元，牵头单位能够及时足额按照合同约定将专项资金拨付给单位，预算执行率为100%。
2.组织实施
（1）资金使用合规性，满分4分，得分4分，得分率100%。项目资金使用符合政府会计制度的相关规定，各项拨付经领导审批，有完整的审批手续，项目支出不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，本年度审计、巡视、财政巡察未发现违规问题。
（2）管理制度健全性，满分4分，得分4分，得分率100%。
我单位制定了《项目经费管理》等相关项目管理办法，明确资金支付流程、适用范围与项目主管机构、项目实施管理机构、项目承担单位和项目负责人的主要职责与分工，同时对财政专项资金进行严格管理，基本做到了专款专用。
（3）制度执行有效性，满分3分，得分3分，得分率100%。
由部门提出经费预算支出可行性方案，经过与市政府分管领导沟通后，报党委会议研究执行，财务对资金的使用合法合规性进行监督，年底对资金使用效果进行自评。

（三）项目产出情况

1.产出数量
“生态绿化养护湿地数”，满分6分，得分6分，得分率100%。
预期指标值为“=10处”， 根据实地勘察与合同约定得出实际完成12处，与预期目标一致。
2.产出质量
“生态绿化养护覆盖率”，满分5分，得分5分，得分率100%。
预期指标值为“≥95%”， 根据现场核查可知，及时完成项目。
3.产出时效
“生态绿化养护及时率”，满分5分，得分5分，得分率100%。
预期指标值为“=100%”，根据实际情况按照合同约定已及时完成约定任务，与预期目标指标一致。
4.产出成本
“城市生态绿化养护实际成本”，满分6分，得分6分，得分率100%。
预期指标值为“=2203万元”， 于2024年12月支付2203万元，与预期目标指标一致。

（四）项目成本情况

1.社会效益
“推动湿地保护与恢复力度”，满分15分，得分10分，得分率100%。预期指标值为“有效推动”，与预期目标指标略有差异，对湿地保护恢复力度仍需继续完善。
2.生态效益
“改善湿地等生态系统功能”，满分15分，得分10分，得分率100%。预期指标值为“有效改善”，与预期目标指标略有差异，对生态环境的改善仍需继续完善。

（五）满意度情况

服务对象满意度
“市民满意度”指标，满分8分，得分8分，得分率100%。
居民满意度分别从生态环境绿地种植满意度、空气质量改善满意度、植被物种保护与恢复满意度、湿地公园卫生环境满意度及绿植覆盖情况满意度五方面进行统计调查，调查得出，居民对以上五项均表示满意。预期指标值为“≥95%”，实际完成率为100%，与预期目标指标一致。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

（一）主要经验及做法
用制度和流程规范项目管理和财务管理的各个环节，将项目管理过程中的相关法律法规作为制度和流程的骨架和根本。近几年来项目工作形成的具备基础功能的项目与财务管理制度和流程，项目实施过程中的各项环节能够在制度的框架内基本有序运行，而受人为因素的影响较小，因此，2024年湿地公园基础设施建设项目总体上得以有序开展。
（二）存在问题及原因分析
1.资金支付不及时

管理处作为本项目的建设单位，其资金支付全部由伊州区财政进行直接支付，在申请支付递交材料时存在部门之间对接不及时、不充分的情况，另一方面由于伊州区财政紧张的现实条件，限制了资金支付进度。
在下一步的项目管理中，管理处除了将进一步完善项目管理制度和财务管理制度之外，在与财政部门对接方面应当更加主动，主动对接、主动协调，保证资金支付过程中材料递交流程不拖延。
2.湿地教育培训及宣传教育需加强
本项目实施方案对湿地教育培训作出了明确计划，在具体实施过程中落实不够全面准确。
湿地教育培训工作十分重要，在湿地概念不断规范化、制度化、法治化的时代背景下，湿地公园管理机构对工作人员湿地相关业务能力不断增强的需求与日俱增，在下一步开展湿地培训相关工作时，管理处应当充分科学地统筹湿地教育培训工作，尽可能按照计划开展全面的湿地教育培训工作。
在项目编制过程中，管理处应当充分将完成目标和客观条件科学地结合起来，多提意见和建议，使实施方案更加符合现实需要。在项目实施过程中加强管理，提高项目流程监测和复盘频率，确保项目在预算内进行。
项目与财务管理过程中虽然有基本的制度和流程，但是仍然有较大的巩固和完善的空间，尤其是涉及项目办公室与财务室协同工作时，彼此间沟通不充分、不及时的弊病就完全显示出来了。另一方面，单位与单位之间的沟通协调存在阻碍，比如管理处与财政部门之间的协调。分析其原因，首先是管理处业务科室和财务科室之间缺乏“协同作战”的工作意识，忽视了共同点而放大了差异点，在制度上也存在契合度不够的问题，没有能够为双方提供制度保障。其次是单位与单位之间天然存在着壁垒，降低了沟通协调效率，时间在这一来一往之间白白浪费。
3.绩效预算认识不够充分，绩效理念有待进一步强化
部门绩效管理理念尚未牢固树立，绩效管理专业人员匮乏。单位对全面实施绩效管理认识不够，绩效水平不高，单位内部绩效管理工作力量薄弱，多数以财务人员牵头开展绩效管理，工作推动机制不健全，业务人员业务能力和素质还有待进一步提升。
4.绩效档案归档工作有待提高
一是对档案工作重视程度不高，意识淡薄。单位人员对绩效档案管理工作重视程度不够，不注重关键时间节点材料的鉴定归档，造成绩效管理工作档案缺失。二是单位人员对档案管理工作缺少针对性和目的性，对绩效档案工作重要性的认识不足，缺乏熟练的业务知识，使绩效档案管理与实际业务存在一定偏差，未发挥其综合价值。
5.项目支出绩效评价存在局限性，客观性有待加强
项目支出绩效评价工作还存在自我审定的单位限性，项目支出绩效工作有较大弹性，评价报告多单位限于描述项目实施情况，对问题避重就轻，对项目的打分松紧不一，会影响评价质量，在客观性和公正性上说服力不强。

六、有关建议

一是项目业务制度和财务制度有待进一步完善。项目管理方面，无论是业务方面还是财务方面，其管理工作开展仍然略显粗糙，不够精细，存在一味追求进度的情况，建议完善项目管理业务和财务日志制度，及时对项目实施过程中的重要事件进行记录，以便于随时进行复盘，这一过程形成的经验和教训对后续的项目实施过程具有很重要的指导和借鉴意义。
二是项目在实施过程中的业务流程和财务管理并不是独立的两个过程，彼此间存在着紧密的联系。在整个项目实施过程中，业务管理和财务管理工作中存在“孤军奋战”的情况，二者各自为政导致项目推进效率缓慢。建议在制度建设中引入项目联动会议机制，以短会的形式对项目新进展和遇到的问题及时对接通气、互通有无，促进业务和财务的联动，进而提高项目推进效率。
三是要加大宣传力度，通过多种方式、多种渠道广泛开展宣传工作。

七、其他需要说明的问题

无